Kurztext Leistungsbeschreibung

Kardinal-von-Galen-Schule, Emsdetten

LV 029_Schlosserarbeiten

Ausführung

Bauzeit:

Werkplanung: nach Beauftragung

Montage Stützenfüße:  Oktober 2026

Hauptleistung: ca. 7.KW 2027 – 15.KW 2027

Die Stadt Emsdetten beabsichtigt am Padkamp 20 in 48282 Emsdetten die Sanierung und Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Grundschule sowie die Errichtung einer Zweifeldsporthalle. Das bestehende Gebäude der umzubauenden Schule wird im Rahmen der Baumaßnahme in Teilbereichen vollständig abgebrochen. Die restlichen Flächen werden im Anschluss saniert und erweitert. Die Gesamtfläche teilt sich im Wesentlichen auf in:

- Bauteil Sanierung Schule (3.910 m³ BRI)

- Bauteil Erweiterung Schule (12.044 m³ BRI)

- Bauteil Erweiterung Sporthalle (14.827 m³ BRI).

Grobe Zusammenstellung der Schlosserarbeiten

- ca. 9 to verz. Stahlkonstruktion für Technikgeräte auf dem Dach

- ca. 255 m² verz. Gitterrostkonstruktionen

- ca. 170m² Aluminium-Lochblechfassade

- ca. 70m Treppengeländer grundiert

- ca. 94m Holzhandlauf