Schulen der Hansestadt Herford

Lastenheft - Pädagogische Schulserver-Netzwerklösung

Inhalt

Beschreibung des Auftraggebers	4

Allgemeine Daten	4

Schulträger	4

Schulen	4

Beschreibung des Vorhabens	5

Pädagogische Oberfläche für Lehrkräfte (LuL) und Schülerinnen und Schüler (SuS)	5

Zentrale Benutzerverwaltung und standortübergreifende Accounts	5

Netzwerk- und Gerätemanagement	5

Kommunikationsplattform für schulische Akteure	5

Single Sign-On (SSO)	5

Einbindung in das pädagogische Netzwerk der Stadt Herford	6

Zentrale Speicherlösung und cloudbasierter Zugriff	6

Beschreibung des IST‐Zustandes	6

Anforderungen an die Pädagogische Schulserver-Netzwerklösung	9

Pädagogische Oberfläche	9

Benutzerverwaltung & Vertrauensstellungen	10

Netzwerkmanagement / MDM	11

Kommunikation	11

Single Sign-On	12

Integration in das pädagogische Netzwerk	12

Speicherung / Cloudlösung	12

Qualifizierung der städtischen Schul‑IT für den Second‑Level‑Support	13

Support & Betriebsunterstützung (Third-Level-Support)	14

Bereitstellung von Test- und Pilotumgebungen	15

Testumgebung (Technische Vorabbereitstellung)	15

Pilotumgebung für eine definierte Pilotschule	15

Projektzeitplan	16

Umsetzungszeitplan	16

Zusätzliche Festlegungen	16

Projektabschluss	17

Abnahme der Testumgebung	17

Abnahme der Pilotinstallation	17

Abnahme der Gesamtproduktivumgebung	17

Erfolgreiche Schulung aller relevanten Anwendergruppen	17

Übergabe der vollständigen technischen Dokumentation	17

Übergang in den Regelbetrieb	17

# Beschreibung des Auftraggebers

## Allgemeine Daten

Name des Auftraggebers:

Ostwestfalen-Lippe-IT

Am Lindehaus 19

32657 Lemgo

Die Hansestadt Herford, als Schulträger der städtischen Schulen, hat die OWL-IT damit beauftragt eine pädagogische Schulserver-Netzwerklösung im Rahmen einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb zu beschaffen.

## Schulträger

Name des Schulträgers:

Hansestadt Herford

Rathausplatz 1

32052 Herford

Als Schulträger von 18 Schulen hat die Hansestadt Herford eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Hierzu zählt auch die Schaffung eines geeigneten Lernumfelds in Form einer pädagogisch sinnvoll ausgestatteten IT‐Umgebung.

## Schulen

Die Hansestadt Herford verfügt über folgende Schullandschaft:
11 Grundschulen 		mit rund 2.600 Schüler/innen (SuS)
3   Realschulen 			mit rund 1.700 SuS
3   Gymnasien 			mit rund 2.200 SuS
1   Gesamtschule 		mit rund    740 SuS
sowie				rund	650 Lehrkräften (LuL)
 				rund	150 weiteren päd. Kräften

# Beschreibung des Vorhabens

Ziel des Vorhabens ist die Einführung und zentrale Bereitstellung einer einheitlichen Anwendungslösung für alle zuvor definierten Schulen. Die Lösung soll den pädagogischen, organisatorischen und technischen Betrieb der Schulen ganzheitlich unterstützen und dabei eine moderne, sichere und skalierbare IT-Infrastruktur gewährleisten.

Der Anbieter soll die Installation der Umgebung vornehmen, die Schulungen der Administratoren und Lehrkräfte durchführen und den Third-Level Support erbringen, sowie die notwendigen Lizenzen bereitstellen. Die Laufzeit des zu schließenden Vertrags beträgt 48 Monate mit der Option zur Verlängerung um 12 Monate.

Die zentrale Anwendung soll folgende Funktionsbereiche umfassen:

### Pädagogische Oberfläche für Lehrkräfte (LuL) und Schülerinnen und Schüler (SuS)

Bereitstellung einer intuitiven, alters- und zielgruppengerechten pädagogischen Benutzeroberfläche, die den digitalen Unterricht unterstützt.
Die Oberfläche soll insbesondere Funktionen zur Steuerung und Überwachung von Endgeräten, zur Regelung von Internetzugriffen sowie zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien enthalten. Lehrkräfte sollen in der Lage sein, Unterrichtsabläufe digital zu begleiten und Klassen sowie Lerngruppen effizient zu organisieren.

### Zentrale Benutzerverwaltung und standortübergreifende Accounts

Die Lösung muss eine einheitliche, leicht zu administrierende Benutzerverwaltung bieten, inklusive eines klar strukturierten Rollen- und Rechtemanagements.
Benutzerkonten sollen schulstandortübergreifend nutzbar sein und ermöglichen, dass Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie weiteres Schulpersonal unabhängig vom Standort auf die für sie vorgesehenen Funktionen und Ressourcen zugreifen können.

### Netzwerk- und Gerätemanagement

Bereitstellung eines umfassenden Netzwerk- und Gerätemanagements, das die einfache Administration und den Support sämtlicher schulischer Endgeräte ermöglicht.
Hierzu gehören insbesondere:

- iPads

- PCs

- Laptops

- Drucker

- sonstige Peripheriegeräte

Die Lösung soll ein integriertes Mobile-Device-Management (MDM) für iOS-, Android- und Windows-basierte Endgeräte umfassen. Ziel ist eine zentrale Steuerung, Konfiguration und Absicherung der gesamten schulischen Gerätelandschaft.

### Kommunikationsplattform für schulische Akteure

Schaffung einer sicheren, datenschutzkonformen Kommunikationsumgebung für Eltern, Lehrkräfte, Sekretariate und Schülerinnen und Schüler.
Die Anwendung soll verschiedene Kommunikationskanäle bereitstellen, z. B. Nachrichten, Elterninformationen, Terminabsprachen, Benachrichtigungen oder klassenspezifische Mitteilungen.

### Single Sign-On (SSO)

Implementierung eines Single-Sign-On-Verfahrens (SSO) für alle gängigen schulischen Anwendungen und Dienste.
Ziel ist ein medienbruchfreier Zugriff auf digitale Bildungsangebote, Plattformen und schulische Zusatzsysteme, ohne erneute Authentifizierung. Die SSO-Lösung muss offene Standards unterstützen.

### Einbindung in das pädagogische Netzwerk der Stadt Herford

Die Anwendung soll nahtlos in die bestehende Infrastruktur des pädagogischen Netzwerks der Stadt Herford integriert werden.
Dies umfasst die Nutzung vorhandener Netzstrukturen, Ressourcen, Authentifizierungsmechanismen sowie technischer Dienste. Die Lösung muss kompatibel mit den bestehenden technischen Rahmenbedingungen und Sicherheitsanforderungen sein.

### Zentrale Speicherlösung und cloudbasierter Zugriff

Bereitstellung einer umfangreichen Cloud-Speicherlösung, die einen jederzeitigen, ortsunabhängigen Zugriff auf gespeicherte Daten ermöglicht – sowohl von schulischen Endgeräten als auch von privaten Geräten im Home-Office bzw. zu Hause.
Die Speicherlösung muss ein regelmäßiges, automatisiertes Backup beinhalten und technische Maßnahmen zur Sicherstellung von Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der Daten gewährleisten.

# Beschreibung des IST‐Zustandes

Die Hansestadt Herford betreibt eine zentralisierte pädagogische Schulserver-Netzwerklösung. Die aktuell dafür eingesetzte Lösung ist MNSpro Tree von Aixconcept.

Hinweis: Die nachfolgenden Beschreibungen und Skizzen dienen der Verdeutlichung des in Betrieb befindlichen pädagogischen Schulnetzwerks. Dieses Netzwerk ist in seiner Grundstruktur (Layer 3-Routing, VLAN-Struktur) möglichst unverändert zu übernehmen.

Die Verbindung zum Internet erfolgt aktuell über Zyxel Firewalls zentral aus dem Rathaus heraus:

Strukturiert ist das Netz in ein Management-VLAN (172) und für jeden Standort eigene VLANs für das pädagogische Netz (30xx), DMZ (31xx) und für diverse WLANs (teilweise mit RADIUS Authentifizierung), hier ein Beispiel aus der Ernst-Barlach Realschule (SRE):

Es existiert ein Active Directory-Tree mit einer Root-Domäne und Subdomänen für die einzelnen Schulstandorte:

Die Domänencontroller, sowie alle weiteren Server (Proxys, Backup, Fileserver, Monitoring, etc.) befinden sich zentral im Rathaus, aktuell virtualisiert in einer VMWare-Umgebung mit 2 ESXi Hosts.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zwischen den Schulen (aktuelle: Friedrichs-Gymnasium (SYF) -> Ravensberger Gymnasium (SYR), sowie Ravensberger Gymnasium -> Ernst-Barlach-Realschule (SRE)) Vertrauensstellungen einzurichten. Lehrkräfte und Schülerschaft an den jeweiligen Schulen können sich an gemeinsam genutzten PCs mit ihren eigenen Benutzern anmelden und haben Zugriff auf ihre jeweiligen Dokumente und Netzlaufwerke.

# Anforderungen an die Pädagogische Schulserver-Netzwerklösung

## Pädagogische Oberfläche

Mindestanforderungen

- Standardfunktionen für die pädagogische Steuerung
Die Lösung muss grundlegende pädagogische Kontrollfunktionen bereitstellen, u. a. Bildschirmfreigaben steuern, Druckfreigaben verwalten, Internetsperren setzen sowie Kurse anlegen, bearbeiten und löschen können.

- Aufgaben- und Terminplanung
Bereitstellung einer Funktion zur Planung, Zuweisung und Verwaltung von Aufgaben wie Hausaufgaben, Facharbeiten oder Projekten für Schüler/innen, Lerngruppen, Kurse und Klassen.

- Zentrale Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien
Lehrkräfte müssen Arbeitsmaterialien zentral hochladen und verwalten können, sodass diese für definierte Nutzergruppen verfügbar sind.

- Digitale Klausurplanung inkl. Nachschreibterminen
Die Lösung muss die Planung, Durchführung und organisatorische Verwaltung digitaler Klausuren unterstützen – einschließlich Nachschreibmöglichkeiten.

- Digitale Prüfungen inkl. digitaler Korrektur und Musterlösungen
Bereitstellung einer Prüfungsumgebung, in der digitale Leistungskontrollen erstellt, durchgeführt, korrigiert und mit Musterlösungen hinterlegt werden können.

- Intuitive und altersgerechte Benutzerführung
Die Oberfläche muss so gestaltet sein, dass auch sehr junge Schüler/innen ohne Vorkenntnisse sicher und intuitiv damit umgehen können.

- Kalender- und Jahresplanerfunktionen
Zentrale Kalenderfunktion für alle Anwendergruppen, inkl. Kurs-, Klassen- und Raumbezügen.

- Erfassung des Lernstands
Möglichkeit zur systematischen Erfassung, Dokumentation und Darstellung des Lernstands einer Klasse oder einzelner Schüler/innen.

- Umfrage- und Abfragefunktionen
Bereitstellung eines Werkzeugs zur Erstellung schulischer Umfragen, Abstimmungen und Rückmeldungen.

- Videokonferenzfunktion
Integrierte Videokonferenzlösung zur Durchführung digitaler Unterrichtsformate und Besprechungen.

- Messenger-/Chatfunktion
DSGVO-konformer Kommunikationskanal für Einzel- und Gruppenchats innerhalb definierter Benutzergruppen.

- Digitale Klassenbuchfunktion
Elektronisches Klassenbuch mit Abwesenheiten, Unterrichtsinhalten, Hausaufgaben, Bemerkungen usw.

- Jugendschutzfilter
Standardisierter, automatisiert wöchentlich aktualisierter Jugendschutzfilter für Internetinhalte.

Optionale Anforderungen

- Raum- und Gerätereservierung
Digitale Buchungssysteme für Unterrichtsräume, Fachräume und technisches Equipment.

- Geräteausleiheverwaltung
Verwaltung von Leihgeräten inklusive Ausgabestatus, Rückgabe, Fristen und Dokumentation.

- Finanzübersichten für Klassen
Verwaltung und Übersicht über Klassenkassen, Ausflugsbudgets, Spenden und weitere finanzielle Mittel.

## Benutzerverwaltung & Vertrauensstellungen

- Zentralisiertes, rollenbasiertes Benutzerverwaltungssystem
Klare Trennung der Rollen:

  - Schüler/innen

  - Lehrkräfte

  - IT-Administrator/innen (mit alleinigen Administrationsrechten)
Umsetzung des Prinzips „geringstmögliche Rechte“.

- Automatisierte Datenübernahme aus SchiLDzentral
Automatische Synchronisation der Benutzer- und Schuldaten, inkl. Rücksetzfunktion für Importe und Schuljahreswechsel.

- Standortunabhängige Benutzerkonten
Nutzer müssen sich mit ihren Accounts standortübergreifend an allen schulischen Endgeräten und Schulstandorten anmelden können.

## Netzwerkmanagement / MDM

- Softwareverteilung
Zentrale Installation und Verteilung von Software auf PCs, Laptops und iPads.

- Automatische Updateverteilung
Betriebssystem- und Softwareupdates müssen zentral steuerbar und automatisiert verteilbar sein.

- Geräte- und Inventarverwaltung
Vollständige Übersicht und Verwaltung aller Endgeräte inkl. Hardwaredaten und Zuständen.

- Logging- und Monitoringfunktionen
Nachvollziehbarkeit von Anmeldungen, Nutzungszeiten, Systemzuständen und sicherheitsrelevanten Ereignissen.

- Wartungsaufgaben / ToDo-Listen

Integrierte Planung und Verwaltung von Wartungsaufgaben.

- Radius-Server
Unterstützung von Authentifizierung über einen Radius-Server für das schulische WLAN.

- Verwaltung über GPOs oder Äquivalentes
Richtlinienbasierte Verwaltung der Endgeräte.

- Remotezugriff auf Clients und Server
Zugriff auf Clients und Server (z.B. RDP, VNC, CMD, WMI).

- Internetfilterung
Inhaltsfilterung für definierte Nutzergruppen.

- MDM für Windows, Apple und Android
Plattformübergreifendes MDM; vorübergehend muss Kompatibilität zu Jamf Pro gewährleistet sein.

Optionale Anforderung

- Automatische Betriebssysteminstallation ohne Images
Windows-Installationen sollen ohne feste Images erfolgen (dynamische Hardwareerkennung inkl. Treibermanagement).

- Ticketsystem
Integriertes Ticket- oder Supportsystem für die Schul-IT.

## Kommunikation

- Kommunikation zwischen Eltern, SuS und Lehrkräften
Direkte Nachrichtenfunktionen sowie Foren-/Gruppenkommunikation.

- Automatische Übersetzungsfunktionen
Systemweite Übersetzungsmöglichkeiten für Mitteilungen und Informationen.

- Infoscreens
Bereitstellung von Informationen für digitale Anzeigetafeln.

- Vertretungs- und Stundenpläne
Integrierte Darstellung inkl. sofortiger Benachrichtigungen bei Änderungen.

- Abwesenheits-/Krankmeldungen
Absenzen können digital gemeldet werden, inkl. Benachrichtigung der zuständigen Lehrkräfte und der Verwaltung.

## Single Sign-On

Bereitstellung von Standardschnittstellen zur Integration externer Plattformen wie:
edupool NRW, Logineo, WebUntis, MS Teams / O365, Antolin, Zahlenzorro u. a.

## Integration in das pädagogische Netzwerk

- Funktionsfähigkeit innerhalb eines zentral gemanagten, gerouteten Layer-3-Netzwerks ohne strukturelle Anpassungen.

- Hyper-V-Kompatibilität.

## Speicherung / Cloudlösung

- Plattformunabhängiger Zugriff
Zugriff auf alle Dateien über PC, Laptop, iPad sowie von zu Hause.

- Einheitlicher Speicherort ohne Redundanzen
Keine mehrfachen Datenkopien, keine Synchronisationsmechanismen auf Endgeräten.

- DSGVO-konforme Datenhaltung in Deutschland
Speicherung ausschließlich auf Servern innerhalb Deutschlands.

- Backup-Lösung
Integrierte und nachvollziehbare Datensicherung.

# Benötigte Ressourcen (virtuelle Maschinen)

Die Stadt Herford stellt die benötigte Infrastruktur bereit. Die aktuelle Lösung wird auf einem ESXi-Cluster betrieben und kann für Testsystem und Pilotschulen benutzt werden.

Die eingesetzte Server- und Storagehardware ist abgängig und wird im Rahmen des Projekts ersetzt.

Um entsprechende Ressourcen bereitstellen zu können, wird vom Anbieter eine Auflistung der benötigten virtuellen Maschinen (inkl. Angabe von Core, RAM und Speicherbedarf) erarbeitet.

# Qualifizierung der städtischen Schul‑IT für den Second‑Level‑Support

Der Anbieter muss sicherstellen, dass das städtische Schul‑IT‑Team so umfassend geschult wird, dass eine eigenständige Übernahme des Second‑Level‑Supports möglich ist.

Dies umfasst folgende verbindliche Leistungsmerkmale:

- technische Störungen eigenständig analysieren und beheben,

- Konfigurationen der Schulservermanagementlösung selbstständig vornehmen,

- typische Fehlerbilder erkennen und zielgerichtet eingrenzen,

- systemrelevante Logs auswerten,

- Nutzerverwaltung und Systemparameter eigenständig administrieren.

Die Schulungen müssen Praxisorientiert sein und können im Rahmen von Workshops durchgeführt werden, sodass die Schul‑IT an der realen Systemumgebung üben kann (z. B. in der Testumgebung oder Pilotinstallation).

# Support & Betriebsunterstützung (Third-Level-Support)

Der Anbieter bzw. Hersteller der Schulservermanagementlösung muss einen vollständigen Third-Level-Support bereitstellen. Dieser umfasst folgende verbindliche Anforderungen:

Leistungsumfang des Third-Level-Supports:

- Der Third-Level-Support ist verantwortlich für die Bearbeitung aller technischen Probleme, die nicht durch First- oder Second-Level-Support (Schule bzw. Schulträger) behoben werden können (z.B. schwerwiegende Systemfehler oder Probleme, die tiefere Produktkenntnisse oder Entwicklerkompetenz erfordern).

- Der Anbieter muss sicherstellen, dass Third-Level-Tickets direkt an Produktentwickler oder interne Spezialisten eskaliert werden können, um Fehleranalysen und Problemlösungen ohne Zeitverlust sicherzustellen.

- Nach der Behebung kritischer Störungen ist eine technische Ursachenanalyse zu erstellen, die dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird.

- Der Anbieter muss sicherstellen, dass zeitnah Software‑Patches, Hotfixes oder stabilitätsrelevante Updates bereitgestellt werden, sobald diese verfügbar sind.

Für die Abbildung des Third-Level-Support soll ein Service-Level-Agreement (SLA) zwischen der Hansestadt Herford und dem Anbieter geschlossen werden. Die genaue Definition erfolgt nach den Bietergesprächen.

# Bereitstellung von Test- und Pilotumgebungen

Der Anbieter muss ihm Rahmen der Umsetzung folgende Test- und Pilotumgebungen zur Verfügung stellen.

Die benötigten Hardware-Ressourcen werden durch die Hansestadt Herford bereitgestellt (Serverinfrastruktur inklusive Hypervisor (Microsoft Hyper-V) bis zur Bereitstellung von virtuellen Maschinen).

### Testumgebung (Technische Vorabbereitstellung)

Der Anbieter muss eine vollständig funktionsfähige Testumgebung bereitstellen.
Diese umfasst mindestens:

- Installation und Grundkonfiguration der Schulservermanagementlösung

- Einbindung eines repräsentativen Datenbestands

- Nutzung unter realistischen Bedingungen (Clients, Rollen, Benutzergruppen)

- Möglichkeit zur Durchführung technischer und pädagogischer Tests

- Dokumentation der Einrichtung sowie Bereitstellung von Testzugängen

### Pilotumgebung für definierte Pilotschulen

Bereitstellung der Pilotinstallation an einer ausgewählten Grundschule und einer weiterführenden Schule, inkl.:

- Einrichtung aller relevanten Module

- Integration in das pädagogische Netzwerk der Pilotschulen

- Konfiguration realer Benutzer- und Kursdaten

- Vor-Ort- oder Remote-Support während der Einführungsphase

- Nachweis der Betriebsstabilität vor dem Rollout an alle Schulen

Die Test- und Pilotumgebungen dienen als verbindliche Grundlage zur Abnahme der Lösung vor der produktiven Gesamteinführung.

# Projektzeitplan

Der Anbieter muss sicherstellen, dass die Umsetzung der Lösung innerhalb der folgenden verbindlichen Zeiträume erfolgt.

### Umsetzungszeitplan

| Umsetzungsphase | Start | Ende |
| --- | --- | --- |
| Testumgebung (Aufbau, Konfiguration, …) | 16.11.2026 | 18.12.2026 |
| Pilotschulen (Aufbau, Konfiguration, …) | 22.03.2027 | 03.04.2027 |
| Schulung Pilotschulen | 22.03.2027 | 03.04.2027 |
| Testphase Pilotschulen | 07.01.2027 | 05.02.2027 |
| Produktivumgebung Gesamt (Aufbau, Konfiguration, …) | 19.07.2027 | 31.08.2027 |
| Schulungen aller Schulen | 16.08.2027 | 31.08.2027 |

### Zusätzliche Festlegungen

- Die Termine sind verbindlich und vom Anbieter bei der Projektplanung einzuhalten.

- Verzögerungen sind frühzeitig schriftlich anzukündigen und zu begründen.

- Der Anbieter muss geeignete Ressourcen vorhalten, um alle parallelen Projektanteile (z. B. Pilotbetrieb und Aufbau der Produktivumgebung) termingerecht umzusetzen.

- Schulungen müssen so terminiert werden, dass alle Schulen vor Beginn des Produktivbetriebs geschult sind.

# Projektabschluss

### Abnahme der Testumgebung

Die Testumgebung muss vollständig eingerichtet, dokumentiert und erfolgreich getestet worden sein.

### Abnahme der Pilotinstallation

Die Pilotumgebung muss stabil, funktionsfähig und im produktionsnahen Betrieb erfolgreich getestet worden sein.
Alle im Pilotbetrieb identifizierten Fehler müssen vom Anbieter behoben oder als bekannte, akzeptierte Einschränkungen dokumentiert sein.

### Abnahme der Gesamtproduktivumgebung

Die vollständige produktive Installation für alle Schulen muss eingerichtet, konfiguriert, funktionsfähig und dokumentiert übergeben worden sein.

### Erfolgreiche Schulung aller relevanten Anwendergruppen

Die definierten Schulungen haben stattgefunden.

### Übergabe der vollständigen technischen Dokumentation

Dazu gehören u. a.:

- System- und Architekturhandbücher

- Administrationshandbuch

- Support- und Eskalationsprozesse

- Backup- und Wiederherstellungskonzept

- Netzwerkanforderungen und Schnittstellenbeschreibungen

### Übergang in den Regelbetrieb

Mit Abschluss der oben definierten Maßnahmen tritt das vereinbarte Supportmodell (2nd Level durch Schul-IT, 3rd Level durch Anbieter) in Kraft und der Regelbetrieb beginnt.

www.owl-it.de

Impressum:

Ostwestfalen-Lippe-IT
Am Lindenhaus 19
32657 Lemgo

Technologiepark 11
33100 Paderborn

info@owl-it.de

Steuernummer 329/57 43/0484
VAT-ID DE 125 650 815

Alle Rechte vorbehalten

Ansprechpartner:in:
Thoben, Adrian				Osterhagen, Malte
Vertrieb & Kundenmanagent		Schul-IT

Tel. +49 5261 252-535			Tel. +49 5261 252-556
a.thoben@owl-it.de			m.osterhagen@owl-it.de

19.06.2026