| Leistungsstufe 1 Entwurfsunterlage-Bau / Aufsichtsratsbeschluss / Bauunterlage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grundlagenermittlung (LPH 1) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 1,00 | 1,00 |
| ☐ b) | Ortsbesichtigung | 0,20 | 0,20 |
| ☒ c) | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf | 0,30 | 0,30 |
| ☐ d) | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,30 | 0,30 |
| ☒ e) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,20 | 0,20 |
|  | Summe LPH 1 | 2,00 | 2,00 |
|  | Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten | 0,25 | 0,25 |
| ☒ b) | Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweise auf Zielkonflikte | 0,25 | 0,25 |
| ☒ c) | Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objektes | 2,25 | 2,25 |
| ☒ d) | Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen | 1,75 | 1,75 |
| ☒ e) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1,50 | 1,50 |
| ☒ f) | Mitwirkung bei den Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit und Führen von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit | 1,50 | 1,50 |
| ☒ g) | Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 1,00 | 1,00 |
| ☐ h) | Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs | 0,25 | 0,25 |
| ☒ i) | Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse | 0,25 | 0,25 |
|  | Summe LPH 2 | 9,00 | 9,00 |
|  | Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentliche-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentliche-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter, Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen zum Bespiel bei Gebäuden 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen 1:50 bis 1:20 | 12,00 | 12,00 |
| ☒ b) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1,00 | 1,00 |
| ☒ c) | Objektbeschreibung | 0,50 | 0,50 |
| ☒ d) | Mitwirken bei Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | 0,50 | 0,50 |
| ☒ e) | Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung | 2,00 | 2,00 |

| ☒ f) | Fortschreiben des Terminplans |  | 0,50 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☒ g) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse, Zusammenfassen der Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Aufsichtsratsvorlage/Bauunterlage |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Summe LPH 3 |  | 17,00 | 17,00 |
|  | Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) |  | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung und Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | 1,00 | 1,00 |
| ☒ b) | Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit den Behörden |  | 0,50 | 0,50 |
| ☒ c) | Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Summe LPH 4 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | Summe Leistungsstufe 1 (LPH 1/2/3/4) |  | 30,00 | 30,00 |
| Leistungsstufe 2 Ausführungsplanung |  |  |  |  |
|  | Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) | Gebäude v. H.-Satz |  | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | 4,00 |  | 4,00 |
| ☒ b) | Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 | 7,00 |  | 7,00 |
| ☒ c) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, Koordination und Integration von deren Leistungen | 4,00 |  | 4,00 |
| ☒ d) | Fortschreiben des Terminplans | 1,00 |  | 1,00 |
| ☒ e) | Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung | 2,00 |  | 2,00 |
| ☒ f) | Überprüfen der erforderlichen Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktion und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | 4,00 |  | 4,00 |
|  | Summe Leistungsstufe 2 (LPH 5) | 22,00 |  | 22,00 |

| Leistungsstufe 3 Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☐ a) | Aufstellen eines Vergabetermins | 0,00 | 0,00 |
| ☒ b) | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 4,50 | 4,50 |
| ☒ c) | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten einschließlich Erarbeiten von Beiträgen zur Erstellung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) und der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (BVB). | 0,50 | 0,50 |
| ☒ d) | Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse | 1,00 | 1,00 |
| ☒ e) | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse | 0,50 | 0,50 |
| ☒ f) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche | 0,50 | 0,50 |
|  | Summe LPH 6 | 7,00 | 7,00 |
|  | Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☐ a) | Koordinieren der Vergabe der Fachplaner | 0,40 | 0,00 |
| ☐ b) | Einholen von Angeboten | 0,25 | 0,00 |
| ☒ c) | Prüfen und Werten der Angebote (formelle, technische und wirtschaftliche Prüfung), Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | 2,50 | 1,50 |
| ☐ d) | Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern | 0,25 | 0,00 |
| ☒ e) | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0,50 | 0,30 |
| ☐ f) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche | 0,40 | 0,00 |
| ☒ g) | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen | 0,20 | 0,20 |
| ☒ h) | Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,50 | 0,00 |
|  | Summe LPH 7 | 5,00 | 2,00 |
|  | Summe Leistungsstufe 3 (LPH 6/7) | 12,00 | 9,00 |

| Leistungsstufe 4 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grundleistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (LPH 8) | Gebäude v.H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik | 15,00 | 15,00 |
| ☐ b) | Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis | 0,00 | 0,00 |
| ☒ c) | Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten | 0,25 | 0,25 |
| ☒ d) | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1,00 | 1,00 |
| ☒ e) | Dokumentation des Bauablaufs, Führen des Bautagebuchs gemäß Richtlinie zum Führen des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen Formblattes | 1,25 | 1,25 |
| ☒ f) | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen | 1,50 | 1,50 |
| ☒ g) | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen sowie Prüfen von Nachträgen von bauausführenden Firmen gemäß dem Leitfaden für die Vergütungen von Nachträgen | 5,00 | 5,00 |
| ☒ h) | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen | 1,50 | 1,50 |
| ☒ i) | Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen | 1,00 | 1,00 |
| ☒ j) | Kostenfeststellung | 1,00 | 1,00 |
| ☒ k) | Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B nach Baufortschritt zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung sowie Teilnahme daran, fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen Unterlagen wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungsnachweise, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, Erstellen der Abnahmeprotokolle | 1,50 | 1,50 |
| ☒ l) | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran | 0,50 | 0,50 |
| ☒ m) | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellung (letzter Stand der Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher Ausfertigung sowie digital und rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, Rauminhalte) des Objekts | 1,50 | 1,50 |
| ☒ n) | Mitwirken bei der Übergabe des Objekts | 0,50 | 0,50 |
| ☒ o) | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | 1,00 | 1,00 |
| ☒ p) | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | 1,00 | 1,00 |
|  | Summe Leistungsstufe 4 (LPH 4) | 35,00 | 35,00 |

| Leistungsstufe 5 Objektbetreuung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) | Gebäude v. H.-Satz | Vereinbarung v. H.-Satz |
| ☒ a) | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung einschließlich notwendiger Begehungen | 0,50 | 0,00 |
| ☒ b) | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,25 | 0,00 |
| ☒ c) | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,25 | 0,00 |
|  | Summe Leistungsstufe 5 (LPH 9) | 1,00 | 0,00 |

| Besondere Leistungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Vergütung gemäß Honorarvereinbarung |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |