HOAI Angebot

- BIETER: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- Verbindliche Erklärung zum Angebot vom __     _

Angebot für folgende Leistungen

Ingenieurbauwerke gemäß HOAI 2021 § 43 Abschnitt (1) und

Verkehrsanlagen gemäß HOAI 2021 § 47Abschnitt (1)

Auftraggeber: 	Kreis Paderborn, Aldegrever Str. 10-14 33106 Paderborn

Bauvorhaben: 	Grundhafte Erneuerung der K 21OD Büren - Ahden

Hinweis: Bitte füllen Sie die       markierten Felder aus.

I) Zu planende Baumaßnahme:

In der Stadt Büren im Ortsteil Ahden soll die Fahrbahn der Kreisstraße 21 von der Almebrücke bis zum Ortsausgang Ahden in FR Wewelsburg auf einer Länge von ca.  600 m grundhaft erneuert werden. Aufgrund der geringen Aufbaustärke werden die bituminösen Schichten ausgetauscht. Desweiterem ist die Verlegung eines neuen Regenwasserkanales inkl. Klärung des Niederschlagswassers vorgesehen. Zum Schutz der Fußgänger sollen in einigen Bereichen die Gehweganlagen umgebaut werden.

II) Termine und Fristen

Leistungsphase 	1 bis 2:	09/2026 bis 11/2026

3 bis 5:	11/2026 bis 05/2027

6 bis 8:	12/2027 bis 12/2028

III) Honorargrundlage und zu erbringende Leistungen

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung von 2021 insbesondere nach Teil 3 Objektplanung (§§ 45 – 48) sowie nach dem in dem späteren Vertrag vereinbarten Zu – oder Abschlag. 2

- Die anrechenbaren Kosten sind nach der vom EuGH erklärten Unwirksamkeit der Mindest- und Höchstsätze in der HOAI nur noch als Anhaltspunkte zu verstehen.

- Für das Angebot gelten die Schätzkosten des Auftraggebers. Für den späteren Architektenvertrag wird die Kostenberechnung zugrunde gelegt.

Die ermittelten Kosten des AG betragen netto (§ 4, § 6, § 41ff und § 45ff HOAI) und werden der Honorarzone III, Mindestsatz zugeordnet:

| Berechnungsgrundlage Honorarangebot gemäß HOAI 2021 |  |
| --- | --- |
| Baukosten Ingenieurbauwerke gesamt (KG 300 + 500) Baukosten Verkehrsanlagen gesamt (KG 300 + 500) | 400.000,- € 600.000,- € |

(Angaben in EURO, ohne die gesetzliche MWST)

Zu erbringende Leistungen

| Grundleistungen gemäß HOAI § 43, Abs. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphasen | Ansatz | netto |
| 1.1 | Grundlagenermittlung | 2,00% | 807,27 € |
| 1.2 | Vorplanung | 20,00% | 8.072,70 € |
| 1.3 | Entwurfsplanung | 25,00% | 10.090,88 € |
| 1.4 | Genehmigungsplanung | 8,00% | 2.018,18 € |
| 1.5 | Ausführungsplanung | 15,00% | 6.054,53 € |
| 1.6 | Vorbereitung der Vergabe*1) | 9,00% | 4.843,62 € |
| 1.7 | Mitwirken bei der Vergabe*1) | 3,00% | 1.210,91 € |
| 1.8 | Bauoberbauleitung | 15,00% | 6.054,53 € |
| 1.9 | Objektbetreuung | 0,00% | 0,00 € |
| Grundleistung Ingenieurbauwerke |  | 97,00% | 39.152,60 € |

| Grundleistungen gemäß HOAI § 47, Abs. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphasen | Ansatz | netto |
| 1.1 | Grundlagenermittlung | 2,00% | 1.121,76 € |
| 1.2 | Vorplanung | 20,00% | 11.217,56 € |
| 1.3 | Entwurfsplanung | 25,00% | 14.021,95 € |
| 1.4 | Genehmigungsplanung | 8,00% | 4.487,02 € |
| 1.5 | Ausführungsplanung | 15,00% | 8.413,17 € |
| 1.6 | Vorbereitung der Vergabe*1) | 9,00% | 5.047,90 € |
| 1.7 | Mitwirken bei der Vergabe*1) | 3,00% | 1.682,63 € |
| 1.8 | Bauoberbauleitung | 15,00% | 8.413,17 € |
| 1.9 | Objektbetreuung | 0,00% | 0,00 € |
| Grundleistung Verkehrsanlagen |  | 97,00% | 54.405,17 € |

*1) Die Grundleistungen der LPH 6 u. 7 werden nicht vollständig erbracht.

Vom Auftraggeber werden folgende Teilleistungen erbracht, die eine Kürzung der Honorierung begründet:

In Leistungsphase 6: Prüfung und Korrektur der vom Auftragnehmer erstellten Ausschreibungsunterlagen, Zusammenstellen der Vergabeunterlagen und der allgemeinen Vorbemerkungen.

In Leistungsphase 7: Einholen von Angeboten über die E-Vergabe, Weiterleiten und Beantworten von Bieterfragen über die E- Vergabe, Submission, Dokumentation der Vergabeverfahren, Zusammenstellen der Vertragsunterlagen bei der Auftragserteilung.

| - Gesamt: Grundleistung Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen |  | 93.557,77 € |
| --- | --- | --- |
| 1.Zu- oder Abschläge zum Basishonorarsatz*) | % |  |
| Abschläge | % | € |
| Zuschläge | % | € |
| Zwischensumme |  | € |
| Gesamtsumme Grundleistung Ingenieurbauwerke/Verkehrsanlagen netto |  | € |

| 2. Vermessungsarbeiten |  | Pauschal netto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Planungsbegleitende Vermessung für die Planung und den Entwurf der zu planenden Verkehrsanlagen | € |
| Gesamt – Vermessungsarbeiten, netto |  | € |

| 3. Erstellung eines Zuschussantrages |  | Pauschal netto |
| --- | --- | --- |
| 3 | Anmeldung eines Antrages auf Gewährung einer Zuwendung nach FÖRI-Nah | € |
| Gesamt – Zuschussantrages, netto |  | € |

| 4. Umbau- u. Modernisierungszuschlag (§ 44 u. § 48 HOAI) |  |  | netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zuschlag (0-33%) | % | € |
| Gesamt – Umbau- und Modernisierungszuschlag, netto |  |  | € |  |

| 5. Besondere Leistung – Prüfen von Nachträgen u. Kostenkontrolle |  |  | netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Prüfen von Nachträgen u. Kostenkontrolle: auf die anrechenbaren Baukosten zu der Grundleistung in Lp 8 lt. Anlage 12/13 zu § 43/47 | % | € |
| Gesamt – örtliche Bauleitung, netto |  |  | € |  |

| 6. Besondere Leistung – örtliche Bauüberwachung |  |  | netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Örtliche Bauüberwachung: auf die anrechenbaren Baukosten zu der Grundleistung in Lp 8 lt. Anlage 12/13 zu § 43/47 | % | € |
| Gesamt – örtliche Bauüberwachung, netto |  |  | € |  |

| 7. Nebenkosten (§ 14 HOAI) |  |  | netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Nebenkostenpauschale (0-5%) | % | € |
| Gesamt – Nebenkostenpauschale, netto |  |  | € |  |

| 6. Leistungen nach Stunden |  | nur EP | netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | für Ingenieur/Ingenieurin | 1 Std. | € |
| 6.2 | für Mitarbeiter/innen, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen | 1 Std. | € |
| 6.3 | für Technische Zeichner/in und sonstige Mitarbeiter/in mit vergleichbarer Qualifikation | 1 Std. | € |

| Zusammenstellung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ingenieurbauwerke/Verkehrsanlagenplanung – Grundleistungen |  | € |
| 2 | Vermessungsarbeiten |  | € |
| 3. | Erstellung eines Zuschussantrages |  | € |
| 4. | Umbau- u. Modernisierungszuschlag |  | € |
| 5. | Bes. Leistung: Prüfen von Nachträgen |  | € |
| 6. | Bes. Leistung: Örtliche Bauüberwachung |  | € |
| 7. | Nebenkosten (§14HOAI) |  | € |
| Gesamtsumme, netto |  |  | € |
| MwSt. |  | 19,0 % | € |
| Gesamtsumme, brutto |  |  | € |

Unser Angebot umfasst ferner die nachstehend angegebenen Unterlagen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.