Generalplanervertrag

Zwischen dem 	Kreis Paderborn

Amt für Gebäudemanagement

Aldegreverstraße 10-14

33102 Paderborn

- „Auftraggeber“ -

vertreten durch	den Landrat

und	………………………………………………………………………..

- „Auftragnehmer“ -

wird folgender Werkvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Beauftragung von Generalplanerleistungen für die Planung und Umsetzung „Umbau und Erweiterung der Hermann Schmidt Schule Paderborn“.

Die Generalplanerleistungen umfassen insbesondere folgende Fachdisziplinen:

- Objektplanung Gebäude (Architektur)

- Tragwerksplanung

- Technische Ausrüstung: HLSK, ELT, GA, MSR

- Fachplanung Wärmeschutz

- Fachplanung Bauakustik

Der Generalplaner übernimmt die gesamtheitliche Koordination und Integration aller oben genannten Fachdisziplinen. Die Planung hat den Anforderungen eines inklusiven und ganztägigen Schulbetriebs zu entsprechen und flexible pädagogische Nutzungskonzepte zu ermöglichen.

Dabei sind aktuelle gesetzliche Vorgaben ebenso einzuhalten wie wirtschaftliche Anforderungen im Hinblick auf Bau, Betrieb und Lebenszykluskosten. Die eingesetzten technischen Systeme – insbesondere im Bereich TGA, sollen zukunftssicher, wartungsfreundlich und auf einen effizienten Betrieb über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes ausgelegt sein.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise in den folgenden Leistungsstufen:

Leistungsphasen 1–4 ist abgeschlossen eine Baugenehmigung inkl. Brandschutzkonzept liegt vor.

- Stufe 1: Leistungsphasen 5–6 (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe)

- Stufe 2: Leistungsphasen 7–8 (Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung)

Mit Abschluss dieses Vertrages wird ausschließlich Stufe 2 verbindlich beauftragt. Die weiteren Stufen werden durch den Auftraggeber optional abgerufen. Die schriftliche Beauftragung der jeweiligen Stufe ist Voraussetzung für deren Ausführung. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung können für den Auftragnehmer keine zusätzlichen Honorarforderungen oder sonstigen Ansprüche abgeleitet werden.

Die Vergütung erfolgt nur für die jeweils tatsächlich schriftlich beauftragten und erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im Angebot genannten Konditionen für die jeweils nachfolgenden Leistungsstufen für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Abschluss und schriftlicher Freigabe der vorhergehenden Stufe durch den Auftraggeber aufrechtzuerhalten. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Auftraggeber die jeweilige nächste Stufe durch schriftliche Erklärung beauftragen („Abruf“). Erfolgt kein Abruf innerhalb der Sechsmonatsfrist, erlischt die Bindung des Auftragnehmers an das Angebot.

§ 2 Grundlagen des Vertrages

Die Planungs- und Bauleistungen für das Vorhaben, dessen Durchführung dieser Vertrag dient, unterliegen den Vorschriften über Preise für Leistungen aufgrund öffentlicher oder mit öffentlichen Mitteln finanzierter Aufträge. Der Auftragnehmer hat diese Vorschriften im Rahmen seiner Tätigkeit zu beachten.

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend nacheinander folgende Vertragsbestandteile:

- Die Leistungsbeschreibung;

- Das Verhandlungsprotokoll und alle im Zuge des Verhandlungsverfahrens nach der VgV von beiden Seiten bestätigten Zusagen, Erläuterungen und Protokolle;

- Das vom Auftragnehmer eingereichte Angebot einschließlich aller im Verfahren abgegebenen Konzepte, Erläuterungen, Präsentationsunterlagen und schriftlichen Erklärungen;

- Die Vergabeunterlagen zum Verfahren,

- Die besonderen Vertragsbedingungen des Kreises Paderborn zur Einhaltung des Tariftreue -und Vergabegesetzes NRW (BVB TVgG)

- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI);

- Die einschlägigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen;

- Die Vergabeverordnung (VgV) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrags im Widerspruch zueinanderstehen, gilt die oben festgelegte Rangfolge. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden nur Anwendung, soweit sie in dieser Vertragsurkunde ausdrücklich anerkannt wurden. Verweise in einzelnen Vertragsbestandteilen auf die Vertragsbedingungen des Auftragnehmers – insbesondere in dessen Angebot oder Bestätigungsschreiben – sind nicht Vertragsbestandteil.

Desgleichen sind die für den Auftraggeber verbindlichen Vergaberichtlinien und Verwaltungsvorschriften zu beachten.

§ 3 Auftragsunterlagen

Die Auftragsunterlagen umfassen sämtliche vom Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestellten Unterlagen, einschließlich der Leistungsbeschreibung, Pläne und weiterer relevanter Dokumente. Diese Unterlagen wurden dem Auftragnehmer im Zuge der Ausschreibung übermittelt und gelten als Vertragsbestandteil.

§ 4 Vertragsziele

- Qualitative Vertragsziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass ein mangelfreies Bauwerk realisiert werden kann.

Im Verlauf der Planung erarbeitet der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber die qualitativen Projektziele, die die architektonische, funktionale, technische und gestalterische Qualität des Bauwerks definieren. Diese Qualitätsziele werden im Zuge der Bearbeitung konkretisiert und dokumentiert.

Die zu Beginn festgelegten Qualitätsziele können sich im weiteren Planungsverlauf weiterentwickeln, präzisieren oder bei Bedarf vom Auftraggeber angepasst werden. Der Auftragnehmer hat die Erreichung der in den jeweiligen Planungsphasen vom Auftraggeber festgelegten bzw. präzisierten Qualitätsziele durch eine entsprechende Planung, Koordination und Kontrolle sicherzustellen.

- Wirtschaftliche Vertragsziele

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass das Bauvorhaben innerhalb der vom AG festgelegten Finanzmittel wirtschaftlich realisierbar bleibt.

Die folgenden Bauwerkskosten gelten als verbindliche wirtschaftliche Zielgrößen:

KG 300/400 6.300.000,00 EUR/netto

Nach Abschluss der Entwurfsplanung gilt die durch den AG freigegebene Kostenberechnung als vereinbartes Kostenvertragsziel.

- Terminliche Vertragsziele

Der Auftragnehmer (AN) hat folgende Vertragstermine einzuhalten:

Der Auftragnehmer hat die Leistungen der Stufe 1 (Leistungsphasen 5–6) innerhalb eines Zeitraums von 7 Monaten nach Zugang der schriftlichen Beauftragung zu erbringen und vollständig vorzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem dem Auftragnehmer die schriftliche Beauftragung der Stufe 1 zugeht.

Sofern eine Beauftragung der Leistungsstufe 2 erfolgt, hat der Auftragnehmer die Leistungen der Stufe 2 (Leistungsphasen 7–8) innerhalb des erarbeitetet Bauzeitenplans aus Stufe 1 welcher durch den Bauherrn schriftlich bestätigt wurde zu erbringen (3-4 Bauabschnitte der Ausführung)

§ 5 Leistungsumfang des Auftragnehmers

Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung sowie dem abgegebenen Angebot des Auftragnehmers, die diesem Vertrag als Anlage 1 (Leistungsbeschreibung) und Anlage 2 (Honorarangebot) beigefügt sind. Die in diesen Anlagen beschriebenen Leistungen, Anforderungen und Zielvorgaben sind verbindlicher Bestandteil des Vertrags.

§ 6 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftrag ist in ständiger Abstimmung mit dem Auftraggeber und den einzubindenden Fachbehörden auszuführen.

Die Leistungen des Auftragnehmers müssen dem allgemeinen Stand der Ingenieurwissenschaft, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen sowie den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen und die gebotene Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.

Der Auftragnehmer hat den Auftrag mit seinem Büro und dem im Angebot benannten Projektteam auszuführen; Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und unterliegen der Bedingung, dass ein Austausch eines Projektteammitgliedes nur bei mindestens gleicher Qualifikation des neuen Mitglieds erfolgen darf.

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Besonderen Vertragsbedingungen des Kreises Paderborn zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten. Zudem hat der Auftragnehmer die Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen (insbesondere GWB, VgV, VOB/A, UVgO, etc.) einzuhalten.

§ 7 Termine

Es gelten die Termine aus § 4 Nr. 3.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber innerhalb von 10 Werktagen nach der anfänglichen Beauftragung sowie nach jeder Beauftragung weiterer Leistungsstufen einen detaillierten Terminplan für die jeweils beauftragte Leistungsstufe vorzulegen. Der Terminplan muss alle wesentlichen Planungsschritte, Abstimmungen, Prüfprozesse sowie Planliefertermine enthalten. Er ist so zu erstellen, dass die vom Auftraggeber vorgegebenen Terminziele eingehalten werden und die Leistungen mit dem geringstmöglichen sachlich gerechtfertigten Zeitbedarf erbracht werden können. Unnötige zeitliche Puffer oder Verzögerungen sind zu vermeiden.

Der Terminplan ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und bedarf dessen Zustimmung. Nach Zustimmung des Auftraggebers wird der Terminplan verbindlicher Bestandteil dieses Vertrages. Etwaige erforderliche Anpassungen des Terminplans sind gleichsam mit dem Auftraggeber abzustimmen und werden erst nach Zustimmung des Auftraggebers verbindlich.

Kommt ein abgestimmter Terminplan gem. Abs.3 innerhalb von 20 Werktagen nach erstmaliger Vorlage durch den Auftragnehmer nicht zustande oder legt der Auftragnehmer den Terminplan nicht fristgerecht vor, ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zur Vorlage oder Überarbeitung zu setzen. Verstreicht diese Nachfrist fruchtlos, ist der Auftraggeber berechtigt, die Termine nach billigem Ermessen selbst festzulegen, sofern diese objektiv umsetzbar sind. Die vom Auftraggeber festgelegten Termine sind für den Auftragnehmer verbindlich. Weitergehende Rechte des Auftraggebers, insbesondere das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund, bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich geschuldeten Planungsleistungen einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben fristgerecht zu erbringen. Die Leistungen sind so zu beginnen, zu fördern, auszuführen und abzuschließen, dass der Planungs- und Bauablauf ohne Verzögerungen umgesetzt werden kann.

Die für die Bauausführung erforderliche Ausführungsplanung ist rechtzeitig vor der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen zu erstellen und nach Vergabe fortzuschreiben, sodass der Bauablauf eingehalten, vereinbarte Ausführungsfristen gewahrt und Arbeitsstörungen bei den ausführenden Unternehmen vermieden werden.

Im Falle der Beauftragung der Stufe 2 hat der AN für die Bauausführung in Abstimmung mit dem Auftraggeber einen Bauzeitenplan aufzustellen. Er hat sicherzustellen, dass alle erforderlichen Leistungen rechtzeitig erbracht werden können, sodass vereinbarte Fertigstellungstermine nicht gefährdet werden. Die Planlieferfristen für die einzelnen Gewerke sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber an den Bauzeitenplan anzupassen.

Der Auftragnehmer hat alle prüfungspflichtigen Unterlagen rechtzeitig den zuständigen Behörden, dem Prüfstatiker sowie den Fachplanern zur Verfügung zu stellen. Die Weitergabe der Unterlagen an andere Projektbeteiligte ist zu dokumentieren, insbesondere durch Führung einer Planlaufliste mit Angabe des jeweiligen Bearbeitungsstandes und der Planverteilung.

Sobald Terminüberschreitungen erkennbar werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich schriftlich darüber zu informieren unter Darlegung des Problems, der vsl. Dauer der Verzögerung und deren Auswirkung auf andere vereinbarte Termine. Zudem hat der Auftragnehmer, Vorschläge zur Einhaltung der Termine vorzulegen. Die Vorschläge müssen auch Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf Kosten und Qualität des Bauvorhabens enthalten. Auf Anordnung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer geeignete Optimierungs- oder Beschleunigungsmaßnahmen einzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen. Diese Verpflichtungen bestehen unabhängig davon, ob der Auftragnehmer die Terminüberschreitung zu vertreten hat oder nicht.

§ 8 Dokumentenmanagement und Dokumentenbenennung

Der Auftragnehmer hat für sämtliche im Rahmen dieses Vertrages zu erstellenden, zu bearbeitenden oder an den Auftraggeber zu übergebenden Unterlagen ein einheitliches System zur Dokumentenbenennung, Versionierung und Dokumentenstruktur anzuwenden. Ziel ist eine klare, nachvollziehbare und projektweit einheitliche Dokumentation sämtlicher Planungs- und Projektunterlagen.

Das System der Dokumentenbenennung ist vom Auftragnehmer zu Beginn der Leistungserbringung zu entwickeln und vor Anwendung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Es bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Die Dokumentenbezeichnung ist so zu gestalten, dass bereits aus dem Dateinamen die wesentlichen Informationen zum jeweiligen Dokument eindeutig hervorgehen. Hierzu zählen insbesondere Angaben zum Projekt, zum Planungsbereich bzw. Gewerk, zum Dokumenttyp, zum Bearbeitungsstand oder zur Version sowie zum Datum der Erstellung oder Änderung.

Der Auftragnehmer hat eine einheitliche Versionsführung und Dokumentation der Bearbeitungsstände sicherzustellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das abgestimmte System der Dokumentenbenennung und des Dokumentenmanagements während der gesamten Projektlaufzeit einheitlich anzuwenden und gegenüber allen an der Planung beteiligten Dritten verbindlich durchzusetzen. Dies gilt insbesondere für sämtliche vom Auftragnehmer beauftragten Fachplaner, Nachunternehmer, Nachunternehmer der Fachplaner sowie sonstige Projektbeteiligte, deren Leistungen Gegenstand dieses Vertrages sind.

Der Auftragnehmer hat durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass sämtliche von diesen Beteiligten erstellten oder übergebenen Unterlagen dem vereinbarten System entsprechen.

Änderungen des Systems der Dokumentenbenennung oder des Dokumentenmanagements bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

§ 9 Vergütung

Die Leistungen des Auftragnehmers richtet sich nach den Bestimmungen der HOAI in der jeweils gültigen Fassung die dafür berechneten Vergütung erfolgt nach dem im Vergabeverfahren eingereichten Honorarangebotes. Sie wird ausschließlich für tatsächlich beauftragte und erbrachte Leistungen gezahlt.

Grundlage für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten im Sinne der HOAI ist die durch den Auftragnehmer vorzulegende, vom Auftraggeber geprüfte und schriftlich freigegebene Kostenanschlags. Mit der Freigabe durch den Auftraggeber werden die anrechenbaren Kosten verbindlich festgeschrieben. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung des Honorars sämtlicher beauftragter Leistungsphasen.

Der Auftragnehmer kann Abschlagsrechnungen nach Abschluss einzelner Teilleistungen innerhalb einer Leistungsphase stellen.

Die Rechnungsstellung hat kumulativ über alle beauftragten Teilleistungen, Leistungsphasen und Stufen zu erfolgen, beginnend mit der anfänglichen Beauftragung bis zur Fertigstellung des gesamten Werkes.

Die gesetzlich gültige Umsatzsteuer (zurzeit in Höhe von 19 %) ist in der Rechnung gesondert auszuweisen.

Leistungen nach Zeitwand dürfen nur nach schriftlicher Beauftragung des Auftraggebers durchgeführt werden. Die Honorierung erfolgt nach den Stundensätzen gem. des Honorarangebotes (Anlage 2). Mit der Abrechnung von auf Stundensatzbasis abzurechnenden Leistungen legt der Auftragnehmer einen übersichtlichen Stundennachweis vor, aus dem sich nachvollziehen lässt, welcher Mitarbeiter wann welche Leistung erbracht hat.

§ 10 Zahlungen

Die Zahlung erfolgt binnen 30 Kalendertagen nach Eingang einer ordnungsgemäßen, prüfbaren Rechnung sowie nach Prüfung und Abnahme der in Rechnung gestellten Leistungen durch den Auftraggeber.

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen und ordnungsgemäß in Rechnung gestellten Leistungen, vorbehaltlich der Anerkennung der Vertragserfüllung durch den Auftraggeber, gewährt.

Die Restzahlung wird fällig, wenn der Auftragnehmer sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag erfüllt und eine prüffähige Schlussrechnung eingereicht hat. Kann der Auftragnehmer eine prüffähige Schlussrechnung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht einreichen, so werden die Vertragspartner eine Vereinbarung über die Auszahlung des noch offenen Restbetrages gegen Gestellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft von einem in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut suchen.

§ 11 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers berechtigt und verpflichtet; finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf er nicht eingehen.

Der Auftragnehmer darf als Sachverwalter seines Auftraggebers keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten und auch nicht von Fabrikations-, Handels- oder Unternehmungen weder offen noch auf Umwegen Provisionen, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen für sich oder seine Angestellten fordern oder annehmen. Preis- und Liefervergünstigungen fallen in voller Höhe dem Auftraggeber zu.

§ 12 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber regelmäßig, spätestens jedoch auf Anforderung des Auftraggebers über den Stand der vertraglichen Arbeiten und Leistungen unverzüglich und ohne weiteres Entgelt Auskunft zu geben.

§ 13 Haftpflichtversicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen und diese über die gesamte Laufzeit dieses Vertrages aufrecht zu erhalten. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen:

a) für Personenschäden:                  5.000.000,- Euro

b) Sach- und Vermögensschäden:   1.500.000,- Euro

c) Umweltschäden:			1.500.000,- Euro

Der Auftragnehmer hat den Nachweis der bestehenden Haftpflichtversicherung mit vorstehenden Deckungssummen vor Beginn der Vertragsleistung dem Auftraggeber vorzulegen. Tut er dies auch nach Setzung einer kurzen Nachfrist nicht, so hat der Auftraggeber das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos zu kündigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall den aus der Kündigung folgenden Schaden, z.B. Neuvergabe des Auftrages zu schlechteren Konditionen, zu ersetzen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über einen Wegfall oder sonstige Änderungen des Versicherungsschutzes zu informieren.

§ 14 Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer für diesen Vertrag gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Auftraggeber auf Anforderung, spätestens jedoch nach Erbringung einer jeden Leistungsphase auszuhändigen; sie werden dessen Eigentum.

Zudem ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber sämtliche von diesem zur Verfügung gestellten Unterlagen spätestens zum Vertragsende zurückzugeben.

Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers an diesen Unterlagen ist ausgeschlossen.

§ 15 Nutzungsrechte

Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht an den gem. § 13 zu übergebenen Unterlagen. Der Auftraggeber darf die Unterlagen daher in jeder Hinsicht verwenden, verwerten, vervielfältigen, veröffentlichen und ändern und dies jeweils auch ohne Mitwirkung des Auftragnehmers. Dasselbe gilt auch für das Bauwerk.

Zur Veröffentlichung oder Weitergabe der Unterlagen an Dritte, jeweils in Gänze oder teilweise sowie zur Erteilung von Auskünften an Dritte bedarf der Auftragnehmer der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat demgegenüber das Recht, die Unterlagen auch ohne Zustimmung des Auftragnehmers und ohne dessen Namensangabe zu veröffentlichen.

Der Auftragnehmer erklärt und steht dafür ein, dass alle Nutzungsrechte und sonstigen Rechte, die er dem Auftraggeber nach diesem Vertrag überträgt, frei von Rechten Dritter sind. Sollten dennoch Schutzrechte Dritter verletzt sein, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von jeglichen Ansprüchen Dritter, die gegen den Auftraggeber erhoben werden, frei.

Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtsübertragung abgegolten.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten über die Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Im Falle einer Kündigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtsübertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung geschaffen hat.

§ 16 Datenschutz und Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Insbesondere dürfen überlassene personenbezogene Daten nur für die Durchführung dieses Vertrages verwendet werden. Die Nutzung für sonstige Geschäftszwecke oder die Weitergabe an Dritte ist unzulässig.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm im Rahmen der Auftragsdurchführung bekannt gewordenen Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, alle wettbewerbsrelevanten sowie sonstigen geschäftsinternen Informationen des Auftraggebers gegenüber Dritten geheim zu halten und nicht für andere Zwecke, denn der Durchführung des Auftrages, zu verwenden oder Kopien oder sonstige Aufzeichnungen für derartige anderweitige Zwecke anzufertigen oder hierfür vorzuhalten oder aufzubewahren. Die Geheimhaltungsverpflichtung bezieht sich nicht auf Informationen, die allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich sind.

Die Geheimhaltungspflicht gem. vorstehenden Absatz (2) gilt gleichermaßen für alle dem Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsdurchführung bekannt gewordenen Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, alle wettbewerbsrelevanten sowie sonstigen geschäftsinternen Informationen der Bieter, deren Angebote der Auftragnehmer zur Prüfung erhält sowie der an der Durchführung der in § 1 genannten Baumaßnahme Beteiligten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass alle auf seiner Seite mit der Durchführung dieses Vertrages befassten Personen (Arbeitnehmer, Beauftragte etc.) an die Einhaltung dieser Vorschriften gebunden sind. Für Verletzungen der Vorschriften haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber.

§ 17 Kündigung des Vertrages

Für die Kündigung des Vertrages gelten die gesetzlichen Regelungen nach BGB.

Im Falle der Kündigung des Vertrages ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von ihm bis zur Kündigung erbrachte Leistung in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung befindet, unverzüglich an die Auftraggeber zu übergeben.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere dann vor, wenn

- eine erhebliche Störung der Geschäftsbeziehung vorliegt.  Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Auftragnehmer einzelne oder mehrere Pflichten aus diesem Vertrag schwerwiegend oder wiederholt verletzt bzw. nicht erfüllt,

- beim Auftragnehmer ein Ausschlussgrund im Sinne des § 123 GWB vorliegt  oder

- der Auftragnehmer die gesetzte Nachfrist zur Vorlage oder Überarbeitung des Terminplans gem.§ 7 Abs. 4 fruchtlos verstreichen lässt.

Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 18 Haftung und Verjährung

Für Gewährungsleistungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Die Haftung des Auftragnehmers wird durch behördliche Anerkennungen, Genehmigungen oder Zulassungen nicht eingeschränkt; das gleiche gilt für Anordnungen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer, sofern dieser hiergegen nicht schriftlich Einspruch erhebt.

Die Mängelansprüche des Auftraggebers (inkl. Anspruch auf Minderung gem. § 638 BB) verjähren

nach 5 Jahren. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Verjährung.

Die Verjährung beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers. Für teilabgenommene Leistungen beginnt die Verjährung mit der erfolgten Teilabnahme.

§ 19 Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Paderborn

Gerichtsstand ist Paderborn

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 20 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, so berührt das die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, die ganz oder teilweise unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen gewollten Zweck der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Regelung am nächsten kommt. Dasselbe gilt für den Fall, dass sich dieser Vertrag als lückenhaft erweisen sollte.

§ 21 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie in Schriftform vereinbart werden.

Anlagen

Im Falle von Widersprüchen zwischen den Anlagen und den Regelungen dieses Vertrags haben die Bestimmungen des Vertrags Vorrang.

- Anlage 1 Leistungsbeschreibung

- Anlage 2 Honorarangebot

- Anlage……

- Anlage……

- Anlage……

Unterschriften

| Auftragnehmer |  | Auftraggeber |
| --- | --- | --- |

| Ort, Datum |  | Ort, Datum |
| --- | --- | --- |

| Unterschrift Auftragnehmer |  | Der Landrat |
| --- | --- | --- |

|  |  | Ort, Datum |
| --- | --- | --- |

|  |  | Im Auftrag |
| --- | --- | --- |