# Anlage 2 Bewerbungs- und Verfahrensbedingungen

## 1 Verschiedenes

Anforderung an das Projektteam:

Der Bieter hat in seinem Angebot anzugeben, welche Mitarbeitenden die einzelnen Leistungen erbringen werden (Projektteam). Für diese Mitarbeitenden ist anzugeben, welche berufliche Qualifikation sie besitzen sowie eine Referenzliste beizufügen, aus der insbesondere hervorgeht, welche Erfahrung diese Mitarbeitenden in Bezug auf die Planung von Knotenpunktsystem besitzen.

Der Auftraggeber stellt hierzu folgende Mindestanforderung: Mindestens ein Mitglied des Projektteams muss über Erfahrung in der Planung von Wanderinfrastrukturprojekten verfügen.

## 2 Zeitplan

Das Angebot des Bieters muss zudem einen Zeitplan für die Umsetzung des Projektes mindestens getrennt nach den in der Leistungsbeschreibung genannten Leistungsphasen – Leistungsphasen können weiter aufgeschlüsselt werden – enthalten, der den Durchführungszeitraum (01.01.2026 – 30.09.2028) einhält.

## 3 Angebotspreis

Der Bieter hat zur Ermittlung des Angebotspreises das Preisblatt (Vordruck 09) auszufüllen.

## 4 Bewertungskriterien und einzureichende Unterlagen

### 4.1 Eignungskriterien

Der Bieter hat eine vergleichbare Referenz zur Planung und abgeschlossenen Umsetzung einer Wanderinfrastrukturprojekts aus den letzten 5 Jahren mit seinem Angebot einzureichen.

### 4.2 Zuschlagskriterien

| lfd. Nr. | Kriterium | Beschreibung | Gewichtung | Maximale Punktzahl | Erreichte Punkte | Bewertung mit Gewichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angebotspreis | Gesamthonorar (brutto) | 50% | 10 |  |  |
| 2 | Konzept - Methodik / Vorgehensweise: Der Bieter beschreibt, wie er die vom Auftraggeber bereitgestellten Daten verarbeitet, analysiert und aufbereitet. Bewertet werden Nachvollziehbarkeit, Logik, Qualitätssicherung und Einhaltung der Projektstandards. - Abstimmung und Kommunikation mit den Kommunen: Der Bieter beschreibt, wie er die Termine fachlich vorbereitet, während der Termine die Inhalte vermittelt und die Ergebnisse nachbereitet. Bewertet werden die Nachvollziehbarkeit, Qualität und Struktur der fachlichen Beiträge sowie die Einbindung der Ergebnisse in den Projektfortschritt. - Innovationsgrad / besondere Lösungen: Der Bieter beschreibt, inwieweit das Angebot methodische Neuerungen, Effizienzsteigerungen oder besondere Lösungsansätze beinhaltet. Bewertet werden Originalität, Machbarkeit und potenzieller Mehrwert für das Projekt. - Ergebnisdarstellung / Dokumentation: Der Bieter beschreibt, wie die geforderten Ergebnisse (Gesamtkonzept, Protokolle, Montagekataster, druckfähige und digitale Dateien) aufbereitet, dokumentiert und dem Auftraggeber bereitgestellt werden. Bewertet werden Vollständigkeit, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und praktische Nutzbarkeit der Ergebnisse. | Qualität und Schlüssigkeit des Angebots | 40% | Je 10 (in Summe 40) |  |  |
| 3 | Zeitlicher Ablaufplan | Logische Abfolge der Leistungsphasen, Orientierung an Vorgaben des AG, Schlüssigkeit | 10% | 10 |  |  |

### 4.3 Auswahlverfahren

Die Auswahl erfolgt für das wirtschaftlichste Angebot bezogen auf den Angebotspreis, die konzeptionelle Darstellung der Zielerreichung und den zeitlichen Ablaufplan.

Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag. Sollten zwei oder mehrere Angebote punktgleich sein, entscheidet das Los.

### 4.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

#### 4.4.1 Angebotspreis

Der niedrigste Preis (in €) erhält die maximal zu vergebene Punktzahl (10). Alle anderen Preise werden anhand der Differenz prozentual zum niedrigsten Preis gewertet.

#### 4.4.2 Bewertung des Konzepts (jeder Punkt einzeln) und den zeitlichen Ablaufplans

Für die Bewertung des Konzeptes und des zeitlichen Ablaufplans (getrennte Bewertung; nachfolgend vereinfachend nur für das Konzept dargestellt) gelten folgende Bewertungsstufen:

Note 1 = 10 Punkte

Anschauliche, detaillierte und in besonderem Maße nachvollziehbare Beschreibung. Alle geforderten Punkte wurden ausführlich beschrieben und haben inhaltlich als auch konzeptionell die Erwartungen voll erfüllt und sogar punktuell übertroffen.

Das Konzept weist in allen Punkten eine sehr gute fachliche Qualität auf und lässt eine reibungslose ausführungsreife Planung des Wanderinfrastrukturprojekts erwarten.

Note 2 = 8 Punkte

Anschauliche und gut nachvollziehbare Beschreibung. Konzept weist gute fachliche Qualität auf und lässt erwarten, dass die Leistungsziele vollständig und problemlos erreicht werden.

Note 3 = 6 Punkte

Mit geringen Einschränkungen detaillierte, aber insgesamt gut nachvollziehbare Beschreibung. Konzept weist zufriedenstellende Qualität auf und lässt erwarten, dass die Leistungsziele weitgehend vollständig und problemlos erreicht werden können.

Note 4 = 4 Punkte

Wenig detaillierte, aber im Kern nachvollziehbare Beschreibung; Konzept weist ausreichende Qualität auf und lässt erwarten, dass die Leistungsziele überwiegend erreicht werden können.

Note 5 = 2 Punkte

Skizzenhafte und nur mit Einschränkungen nachvollziehbare Beschreibung. Konzept weist nicht unerhebliche Mängel auf und lässt nicht erwarten, dass die Leistungsziele überwiegend erreicht werden können.

Note 6 = 0 Punkte

Fehlende oder weitgehend unvollständige Beschreibung. Konzept weist zahlreiche gravierende Mängel auf oder ist fachlich ungenügend und lässt erwarten, dass Leistungsziele nicht erreicht werden können.